洛宁县长水镇丰衣口村鸭蛋加工厂房建设项目

招 标 文 件

招标编号：宁财采【2017】0322-1

招 标 人：洛宁县长水镇丰衣口村民委员会

代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

日    期：二零一七年四月

# 目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	17

第四章 评标办法	21

第五章  工程量清单	26

第六章  图  纸	37

第七章  技术标准和要求	38

第八章  投标文件格式	39

第一章   招标公告

洛宁县长水镇丰衣口村鸭蛋加工厂房建设项目招标公告

洛宁县长水镇丰衣口村鸭蛋加工厂房建设项目已由相关部门批准，具备招标条件，招标人为洛宁县长水镇丰衣口村民委员会，现委托北京江河润泽工程管理咨询有限公司对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目概况与招标范围：

1、项目名称：洛宁县长水镇丰衣口村鸭蛋加工厂房建设项目

2、项目编号：宁财采【2017】0322-1

3、建设规模：本工程名称为洛宁县长水镇丰衣口村鸭蛋加工厂房建设项目，位于洛阳市洛宁县长水镇丰衣口村，门式钢架，本工程地上一层，建筑高度为6.2米，总建筑面积2100m2。

4、工程地点：洛宁县长水镇丰衣口村

5、招标范围：施工图范围内建筑装饰、电气、给排水工程

6、资金来源：财政资金+自筹、约140万元

7、工期要求：90日历天

8、工程质量要求：符合国家质量验收备案标准

9、安全目标：杜绝死亡、重伤事故

二、投标人资格要求

1、 投标人应具备独立法人资格，持有有效的《企业营业执照》；具备有效的税务登记证；具备有效的组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

2、具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的企业安全生产许可证；

3、拟任项目经理应具有建筑专业贰级及以上建造师注册执业资格证书（在报名单位注册，不含临时建造师），并具有有效的安全生产考核合格证，且不得在其他在建项目中担任职务，并出具无在建项目承诺书；

4、拟派技术负责人须具备相关专业中级（含）及以上职称。

5、须提供2015年1月1日以来承担过房建（含钢结构内容）施工业绩或钢结构施工业绩证明，自合同签订日期算起。（中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收资料、中标公示的网站截图及查询网址）；

6、投标人须提供公告发布之日后企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件（需要查询企业、企业法人、被授权委托人）；

7、提供2015、2016年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，并提供相关网站网上查询截图；

8、本次招标不接受联合体投标；

9、被列入所有网站或交易中心失信被执行人名单的投标单位报名不予接受。

本项目采用资格后审，招标代理机构对报名资料的审验不作为投标单位资格条件的认定，最终由评标委员会认定。投标单位应对报名资料的真实性，合法性负责；开标后，将由评标委员会对投标单位的资格证明材料进行资格审核，不符合投标资格条件的投标单位的投标将被否决。

三、报名及招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于2017年4月10日至2017年4月14日，每日上午9:00至11：30时，下午14:30至17:30时（北京时间，法定节假日除外），在洛宁县公共资源交易中心四楼服务大厅报名。

2、招标文件售价：每套售价800元（售后不退），图纸按成本价收取。

四、报名时须携带材料

1、投标报名企业须提供加盖单位公章的工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、资质证书、安全生产许可证的原件及复印件加盖公章；

2、拟派项目经理应具有建筑专业贰级及以上建造师注册执业资格证书、且在有效期内的安全生产考核证书和无在建承诺书；

3、拟派技术负责人相关专业中级（含）及以上职称；

4、投标人法定代表人的身份证或法定代表人签名并加盖单位公章的授权委托书及被授权人的身份证；

5、2015年1月1日以来承担过房建（含钢结构内容）施工业绩或钢结构施工业绩证明。（需提供中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收资料、中标公示的网站截图及查询网址）。

6、招标公告发布之日后检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（需要查询企业、企业法人、被授权委托人）。

7、提供2015、2016年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，并提供相关网站网上查询截图；

注：以上所有资料报名时查验原件并提供复印件一套，复印件每页均须加盖单位公章，复印件必须是清晰、完整的，投标人应将相关证件的变更、延期、考核、建造师继续教育证等材料一并复印盖章，资料不完整不清晰的不予接纳。代理机构对报名资料的审核不代表最终审核，最终以评标委员会审核为准；投标单位若提供虚假报名材料，依据招投标法相关法律、法规规定，予以处罚并列入不良记录。其它有关说明请咨询现场报名处。

五、开标时间及地点

开标时间：2017年 5月4日上午10:00时（北京时间）。

开标地点：洛宁县公共资源交易中心四楼开标室

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》和《中国洛宁》上发布。

七、联系方式

招 标 人：洛宁县长水镇丰衣口村民委员会

联 系 人：冯先生

电    话：13698975377

招标代理：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

联 系 人：范女士

电    话：0379-60155511

2017年4月10日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招 标 人：洛宁县长水镇丰衣口村民委员会 地 址：洛宁县长水镇丰衣口村 联 系 人：冯先生 电 话：13698975377 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：北京江河润泽工程管理咨询有限公司 地址：洛阳市洛龙区太康路与望春门街交叉口奥林商务1508室 联系人：范女士 电话：0379-60155511 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 洛宁县长水镇丰衣口村鸭蛋加工厂房建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 洛宁县长水镇丰衣口村境内 |
| 1.1.6 | 项目概况 |  | 本工程名称为鸭蛋加工厂房建设项目，位于洛阳市洛宁县长水镇丰衣口村，门式钢架，本工程地上一层，建筑高度为6.2米，总建筑面积2100㎡。 |
| 1.1.7 | 标段划分 |  | 一个标段 |
| 1.1.8 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金+自筹、约140万元 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 施工图范围内建筑装饰、电气、给排水工程 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 90日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 符合国家质量验收备案标准 |
| 1.3.4 | 安全、文明施工目标 |  | 安全目标：杜绝死亡、重伤事故 文明工地目标：市级文明工地 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  | 资质条件：1、 投标人应具备独立法人资格，持有有效的《企业营业执照》；具备有效的税务登记证；具备有效的组织机构代码证（或三证合一的营业执照）； 2、具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的企业安全生产许可证； 3、拟任项目经理应具有建筑专业贰级及以上建造师注册执业资格证书（在报名单位注册，不含临时建造师），并具有有效的安全生产考核合格证，且不得在其他在建项目中担任职务，并出具无在建项目承诺书； 4、拟派技术负责人须具备相关专业中级（含）及以上职称。 5、须提供2015年1月1日以来承担过房建（含钢结构内容）施工业绩或钢结构施工业绩证明，自合同签订日期算起。（中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收资料、中标公示的网站截图及查询网址）； 6、投标人须提供公告发布之日后企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件（需要查询企业、企业法人、被授权委托人）； 7、提供2015、2016年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，并提供相关网站网上查询截图； 8、本次招标不接受联合体投标； 9、被列入所有网站或交易中心失信被执行人名单的投标单位报名不予接受。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 由投标单位自行组织踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 本项目不组织召开投标预备会。 |
| 1.10.2 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 |  | 要求为投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人招标文件书面澄清或者修改的时间 |  | 要求为投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包 |  | 本项目不允许分包 |
| 1.12 | 偏离 |  | 本项目不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 施工图纸、工程量清单等 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招 标文件的截止时间 |  | 要求为投标截止时间15日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招 标文件澄清的时间 |  | 投标人收到招标文件澄清文件后24小时以内 |
| 2.3 | 投标人确认收到招 标文件修改的时间 |  | 投标人收到招标文件修改文件后24小时以内 |
| 3.3 | 投标有效期 |  | 投标截止后60日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 |  | 投标保证金的缴纳形式：银行转帐 投标保证金金额：壹万伍仟元整 投标截止时间:2017年5月3日下午17:00之前 投标人须从基本帐户以转账形式转入下列指定帐户（以到帐时间为准，附言注明项目名称），并在开标时提供转帐凭证原件，否则按废标处理。 户名：洛宁县公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司洛宁支行 账号：1705028509200028619 备注：投标人在缴纳保证金时多交、少交均属无效缴纳；投标人的投标保证金必须从投标人的基本账户转出，以非基本户汇入的保证金的，视为不符合投标文件的要求，其投标文件不予受理 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 本项目不允许递交备选投标方案 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 投标人所盖的公章必须是投标人的行政章，招标人不接收加盖其它印章（如：合同专用章、投标专用章、有序号的章等印章）的有关文件 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 投标标书一套包括：正本一份，副本四份及包含全部投标内容的电子文档U盘一份（注：投标函附录另打印一份加盖公章单独封） |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 编制目录和连续页码，按照分页顺序进行胶装，并在投标文件上写明“洛宁县鸭蛋加工厂房建设项目 投标文件，投标单位名称”，不得采用活页装订方式。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称： 招标人地址： （项目名称）投标文件 投标人名称： 投标人地址 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间及地点 |  | 时间：2017年 5 月 4 日 上午10：00 。过期拒收 地点：洛宁县公共资源交易中心四楼开标室 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 |  | 不退还 |
| 4.2.4 | 递交原件时间及地点 |  | 时间：2017年 5 月 4 日上午10：00前。过期拒收 地点：洛宁县公共资源交易中心四楼开标室 |
| 5.1 | 开标时间及地点 |  | 时间：2017年 5 月 4 日 上午10：00 地点：洛宁县公共资源交易中心四楼开标室 |
| 5.4 | 开标程序 |  | 密封情况检查：按招标文件的要求 开标顺序：按签到逆顺序唱标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人， 评标专家确定方式：开标前随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：2名中标候选人 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
|  | 招标文件工本费 | 招标文件工本费每套售价800元，图纸按成本价收取，售后不退。 |  |
|  | 对投标人的要求 | 1、开标时监督查验投标人资格时应随身携带的资料： 参加开标会议的投标人应随身携带法人代表本人身份证明或法人代表授权书和被授权人的身份证，检察机关出具的“检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函”（以上均为原件，复印件附于标书内）。 2、本项目设有招标控制价，投标人的投标报价只能低于招标控制价，否则将按废标处理 3、投标人在递交投标文件时一并提交评标时需要的各项证件原件，另外需随证件原件提供两份“原件清单明细表（盖单位公章）”（格式附后），投标截止时间后不再接收任何资料，由此造成的后果投标人自行承担。 |  |
|  | 招标控制价 | 1226888.41元 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目项目概况：见投标人须知前附表。

1.1.7本项目标段划分：见投标人须知前附表。

1.1.8本项目招标方式：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量和安全文明工地要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的安全目标、文明工地目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人应承担招标代理服务费，费用参照国家发展和改革委员会“发改价格【2011】534号文件”所规定的收费标准收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。中标人若将劳务进行分包，必须分包给有资质的劳务分包企业。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13农民工工资保障金

1.13.1建设单位按工程中标价的2%缴纳农民工工资保障金；

1.13.2总承包施工企业中标后，投标保证金不再退回企业，直接转为农民工工资保障金，若投标保证金不足中标价的2%，须补足2%作为农民工工资保障金；

1.13.3建筑业企业在参与建筑工程项目投标时，必须对农民工工资保障金的问题做出以下承诺：

一是建筑业企业在竞标时必须在标书中如实反映其以前所承建工程中工资支付的情况，需特别注明截止竞标之日，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

二是建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金。

三是建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺：一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先划支。

投标人提交的投标文件不具备以上三项内容的，在评标时对其实行“一票否决”。

1.13.4中标人应及时足额交纳农民工工资保障金（中标价的2%）。

1.13.5如经调查发现建筑业企业没有如实反映工资支付情况，或无故不足额存入工资保障金的，由建设行政主管部门通报批评，并记入建设部门和劳动保障部门的企业诚信档案，并予以相应惩罚。

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）评标办法

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书：

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人只能提出一个不变报价，招标人不接受任何选择价。

3.2.2 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应在递交投标文件前提交投标保证金，作为其投标文件的一部分；保证数额一般不超过工程概算价的2%，最高不超过80万元；本次投标保证金额见前附表。

3.4.2 投标人按要求提交投标保证金的，在投标截止时间前从投标人的基本帐户以转账形式转入以下帐户，并在开标时提供原始转帐凭证及基本账户开户许可证原件，否则按废标处理。

公司名称：洛宁县公共资源交易中心

开 户 行：中国工商银行洛阳分行洛宁支行

帐    号：1705028509200028619

3.4.3中标人确定后，未中标单位的投标保证金，招标人及时无息退还投标人。投标人在投标有效期内撤回投标的，投标保证金不予退回。

3.4.4投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.5投标人不按本章第3.4.1、3.4.2、3.4.3项要求提交投标保证金，其投标文件作废标处理。

3.4.6招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.7有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人在投标时有弄虚作假、串通投标等违法行为的。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按要求提供资格审查的资料，以证实其各项资格条件能满足资格审查的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉；符合第本章“投标人须知”第1.4.1项规定

3.5.1、符合政府采购法第二十二条相关条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

3.5.2、投标人开标时须提供检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件，否则其投标不被接受。（招标公告发布之日后检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函）；

3.5.3、本次招标不接受联合体投标；

本工程实行资格后审，经评标委员会审查不合格者，取消其投标资格。开标时投标人需提供以下证件原件：法人代表身份证明或法人授权委托书及被委托人身份证、有效期内的企业法人营业执照副本、企业税务登记证、企业组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照副本）、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、企业2015、2016年度的财务报表、企业（2015年1月1日以来）类似工程业绩证明（中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收资料）、技术负责人中级以上（含）职称证件、项目经理注册建造师证、及安全考核合格证以及项目经理无在建承诺书、、招标公告发布之日后检察机关出具的《无行贿犯罪档案查询结果告知函》原件，否则其投标不被接受。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围做出响应，否则视为无效。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章。有委托代理人签字或盖章的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本与电子版U盘应分别包装密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章和法定代表人或委托代理人印章。

4.1.2 投标文件中的正本与副本应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表4.2.1项规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.4递交原件时间及地点：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在前附表4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点准时开标。

5.2投标人出现下列情况之一者为废标，取消参加评标资格：

(1) 开标时投标人的法定代表人或委托代理人不到场，到场但未能出具授权委托书和相应证件的；

(2) 投标文件未密封的（密封：接口处均有封条，且在骑缝处加盖法人单位、法定代表人或委托代理人印章）；

(3) 投标文件不按规定加盖印章的；

(4) 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

(5) 投标文件超过截止时间送达者；

(6) 投标人不按时参加开标会议，当检查有关证件时还不到场者；

(7) 投标文件中拟派的项目经理，与投标人在资格审查拟派的项目经理不符；

(8) 未按规定提交投标保证金；

(9) 未对《洛宁县工程建设项目廉洁自律告知书》和《洛宁县工程建设项目廉洁自律承诺书》进行承诺的。

5.3根据本招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后，有效投标不足三个的，招标人应当依法重新招标。

5.4 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标人资格情况；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标办法

详见第四章评标办法。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，如招标人和中标人一方无正当理由拒签合同的，应承担相应的法律责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11.付款办法：

中标后参照相关规定执行。

# 合同条款及格式

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                          。

2.工程地点：                                          。

3.工程立项批准文号：                                 。

4.资金来源：                                       。

5.工程内容：                                       。

6.工程承包范围：

                                               。

#### 二、合同工期

计划开工日期：          年      月       日。

计划竣工日期：          年      月       日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合                                标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                     。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                    。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年      月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：  

地  址：                        地  址：

邮政编码：                     邮政编：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                    传  真： 

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                     账  号：

第二部分  合同通用条款

（详见2013年最新建设工程施工合同(示范文本)）

第三部分  主要合同专用条款

（本部分条目根据通用条款相应列出）

第四章 评标办法

一、根据《招标投标法》及相关法律法规的有关规定与本工程特点，本着公开、公平、公正的原则，特制定本评标标准和方法。

二、评标工作在评委会内独立进行，评委会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人。

三、投标文件的评审分初步评审和详细评审两个阶段

投标人投标报价超过招标控制价金额的视为无效投标，按废标处理，不再参与评审。

1、初步评审是指评标委员会对所有投标文件的符合性（形式符合、资格符合）、响应性和重大偏差按招标文件的要求逐一审查的评审。

初步评审办法如下：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 签字盖章 | 投标函由法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。投标文件的修改处，加盖投标人单位章且由法人代表或其委托代理人签字。 |
|  | 投标文件内容 | 投标文件的关键内容未出现矛盾、字迹模糊、内容缺失、数字差错，致使评标委员会无法进行评审的情况。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效投标报价且不超出招标控制价。 |
| 1.2 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照） |
|  | 安全生产许可证 | 具有有效的安全生产许可证 |
|  | 资质等级 | 具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质 |
|  | 企业类似项目业绩 | 2015年1月1日以来承担过房建（含钢结构内容）施工业绩或钢结构施工业绩证明自合同签订日期算起。（中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收资料、中标公示的网站截图及查询网址） |
|  | 审计报告 | 提供2015、2016年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，并提供相关网站网上查询截图 |
|  | 项目经理资格 | 拟任项目经理应具有建筑专业贰级及以上建造师注册执业资格证书（在报名单位注册，不含临时建造师），并具有有效的安全生产考核合格证，且不得在其他在建项目中担任职务，并无在建项目。 |
|  | 以上资格审查各项评标时检验原件，无原件不通过资格审查。 |  |
| 1.3 响应性评审 标准 | 工期要求 | 90日历天 |
|  | 工程质量 | 符合国家质量验收备案标准 |
|  | 安全目标 | 杜绝死亡、重伤事故 |
|  | 投标有效期 | 60日历天 |
|  | 《洛宁县建设工程廉洁自律告知书》 | 按招标文件规定的格式申报 |
|  | 《洛宁县建设工程廉洁自律承诺书》 | 按招标文件规定的格式申报 |
|  | 符合招标文件及相关法律法规规定的其它实质性要求 |  |

初步评审中有一项不符合上表要求的视为无效投标文件，不通过初步评审，不再参与详细评审。评标委员会对通过初审合格的投标人进入详细评审。（进入详细评审的投标人应不低于3家，否则应重新招标）。

- 详细评审是对初步评审合格的投标文件的技术标、商务标、综合标按照招标文件中明确的评标办法进行分析、比较和评审。评标委员会不对无效投标文件或废标的投标人进行评审或打分。

本工程详细评审采用综合打分法，具体计分标准如下：

| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 分值构成 (总分100 分) |  | 2.1.1商务标评分：55分； 2.1.2综合标评分：10分； 2.1.3技术标评分：35分。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评审标准 |  | 分值（分） |
| 2.1.1 | 商 务 标 55分 | 评审原则： | 商务标得分应在实质性响应招标文件要求的基础上，以投标总报价的高低和合理性作为评分依据。 |  | 0-55分 |
|  |  | 有效投标总报价： | 低于招标控制价的投标总报价为有效投标总报价。 |  |  |
|  |  | 评标基准价的确定 | 评标基准价M=A*50%+B*50% |  |  |
|  |  |  | A为招标控制价 |  |  |
|  |  |  | ①通过初步评审合格的投标人中，有效投标总报价不少于五家（含五家）时，B值为各有效投标总报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。 |  |  |
|  |  |  | ②通过初步评审合格的投标人中，有效投标总报价少于五家（不含五家）时，则以所有有效投标总报价的算术平均值作为B值。 |  |  |
|  |  | 商务标 评审办法 | 有效投标人的投标总报价以评标基准价为基准，与评标基准价相等的得50分，每高1%扣1分，扣完为止；每低1%加0.5分，最多加5分。当投标报价低于评标基准价10%以上（不含10%）时得20分。 超差额=（投标报价-评标基准价）/评标基准价*100% |  |  |
| 2.1.2 | 综 合 标 10 分 | 工期1分 | 工期为明工期，投标人所报工期等于招标文件规定工期的得1分，低于招标文件规定工期的不得分，高于招标文件规定工期的按废标。 |  | 0-1分 |
|  |  | 质量目标1分 | 质量承诺达到或高于招标文件要求的得1分。 |  | 0-1分 |
|  |  | 企业荣誉3分 | 投标人获得国家级质量、安全（文明施工）、投标先进单位奖项之一的得3分；获得省级质量、安全（文明施工）、投标先进单位奖项之一的得2分；获得市级质量、安全（文明施工）、投标先进单位奖项的得1分；（不可累计加分） |  | 0-3分 |
|  |  | 企业业绩3分 | 2015年1月1日以来企业每具有1项投资额在100万元（含）以上类似工程业绩的得1分（100万以下不计分），累计不超过3分。（需提供：中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收资料、中标公示的网站截图及查询网址） |  | 0-3分 |
|  |  | 综合评定2分 | 评标委员会根据投标人的实力及投标文件的编制情况打分0.5-2分。 |  | 0.5-2分 |
| 2.1.3 | 技 术 标 35 分 | 施工总体布置 | 施工总体布置是否合理、是否有详细的文字说明及施工总平面图。施工总平面图布置合理、有详细的文字说明，得3分，基本合理得0～3分，不合理得0分。 |  | 0-3分 |
|  |  | 施工方法 | 施工所采取的方法、工序安排是否具体、合理；合理得3～5分，基本合理得l～2分，不合理得0分。 |  | 0-5分 |
|  |  | 技术措施 | 各单项工程关键技术措施是否具体、合理，是否符合技术条款的要求；合理得3～5分，基本合理得1～2分，不合理得0分。 |  | 0-5分 |
|  |  | 施工进度计划安排及保证措施 | 施工工期是否满足招标文件要求，施工进度计划是否合理并切实可行，工期保证措施是否具体可行等。计划合理并切实可行的得3分，一般得1～2分，不合理得0分。 |  | 0-3分 |
|  |  | 施工主要机械设备配置计划 | 施工主要设备的性能、规格、数量能否满足工程施工需要，能否保证工程质量达到设计要求。合理的得1～3分，基本合理得0～1分，不合理得0分； |  | 0-3分 |
|  |  | 项目管理机构及人员配置计划 | 项目组织管理机构设置任务是否明确，能否高效运行并满足工程施工需要；合理的得1～2分，基本合理得0～1分，不合理的得0分； |  | 0-2分 |
|  |  |  | 人力资源配置是否合理，主要技术岗位的配置情况等。配置合理得1～2分，配置基本合理得0～1分，配置不合理得0分。 |  | 0-2分 |
|  |  | 质量保证体系及保证措施 | 质量标准、质量管理措施。审查投标人采用的质量标准、质量目标是否符合招标文件要求以及国家、行业有关质量，管理法律、法规的规定，各工序质量标准制定是否合理；针对性及可操作性强得2～4分，一般得0～2分，否则得0分。 |  | 0-4分 |
|  |  | 安全生产保证措施 | 安全生产保证措施针对性强得2～4分，一般得0～2分，不合理得0分。 |  | 0-4分 |
|  |  | 文明工地和环境保护措施 | 是否有建设文明工地的具体方法，合理的得2分，一般的得1～2分，不合理的得0分。 |  | 0-2分 |
|  |  |  | 环境保护措施是否得力、有效，合理的得2分，一般的得1～2分，不合理的得0分。 |  | 0-2分 |
| 2.2 | 针对以上2.1.3项各评审因素，投标文件若有缺项，该项为0分。 |  |  |  |  |

四、投标人的最终得分：
    1、投标人的最终得分为商务标得分+综合标得分+评标委员会各成员对该投标人技术标计分的算术平均值。
    2、计分汇总工作由评委会指定不少于2名评委，在评委会监督下进行各投标人每项得分（包括施工组织设计各项得分）和总计得分的汇总，分数计算按单项精确到小数点后两位，第三位四舍五入。当出现得分相同情况，商务标得分算至小数点后3位，仍出现得分相同情况时，按技术标分高低顺序排序。

五、评标结论：

1、评标委员会按投标人得分高低按前附表要求确定中标候选人，并向招标人呈报评标工作报告。

# 第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：

3. 其他说明

4.工程量清单（参考格式）

4.1

工程

工 程 量 清 单

工程造价

招  标  人：               咨 询 人

（单位盖章）                                          （单位资质专用章）

法定代表人                    法定代表人

或其授权人：                  或其授权人

（签字或盖章）                                         （签字或盖章）

编  制  人：                   复 核 人：

（造价人员签字盖专用章）                       （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：   年   月   日    复核时间：  年   月   日

1．工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求； 2．工程招标和分包范围。 3．工程量清单编制依据。 4．工程质量、材料、施工等的特殊要求。 5．其他需要说明的问题。

4.2

总  说  明

工程名称：                                                    第   页    共   页

4.3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:                                                      第    页   共    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |

4.4

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| 1 |  | 安全文明措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ①安全生产费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ②文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 高层施工增加 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)： 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:                                                   第    页   共    页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 注：材料(工程设备)暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 表-12 |  |  |  |  |

4.6

暂列金额明细表

工程名称:                                                       第    页   共    页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1 |  |  |  |  |

4.7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 表-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.8

专业工程暂估价及结算价表

| 工程名称: |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3 |  |  |  |  |  |  |

4.9

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。 表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |

4.10

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 合 计 | — | — |  | — | 0.00 |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。 表-12-5 |  |  |  |  |  |  |

4.11

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 其中：1)工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 1.2 | 2)社会保障费 | 河南省2014[29]号文件 |  |  |  |
| 1.3 | 3)住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.4 | 4)工伤保险 | 河南省2014[29]号文件 |  |  |  |
| 1.5 | 5)地方价格调节基金 | 豫建设[2014]79号文件 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)： 表-13 |  |  |  |  |  |

4.12

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| 注：此表由招标人填写,供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。 表-20 |  |  |  |  |  |  |  |

4.13

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数（%） | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。 表-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.14

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
|  | 定值权重 A | 1 | — | — |  |
| 合 计 |  | 1 | — | — |  |
| 注：1.“名称规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机械发布的价格指数,没有时可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。 表-22 |  |  |  |  |  |

4.15

主要材料价格表

工程名称：                                                    第  页   共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章  图  纸(另附）

1. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 图纸

# 第七章  技术标准和要求

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）         标段

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

洛宁县建设工程廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序，从源头上有效预防和制止违法违纪行为和腐败问题的发生，促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下：

- 严格遵守工程建设项目的法律、法规及规章制度

- 严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则；

- 严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事；

- 严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定；

- 严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

- 严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂；

- 加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查；

- 严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。

法定代表签名：        单位：              日期：

洛宁县建设工程廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会又好又快地发展，作为                                 工程建设的      单位，特做出如下庄严承诺：

一、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建设成廉洁工程。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规，争创优质工程。

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他相关人员生命及人身安全，严防各类安全事故的发生。

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。

承诺单位：（公章）

法人代表：

时    间：         年     月

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金及检察院告知函

五、已标价的工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                           （项目名称）     标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （小写¥           元）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            ，安全目标           ，项目经理：           ， 注册编号：               。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          （小写¥           元）。

4.如果中标，我方将按规定金额交纳履约保证金；

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知——总则”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 注册编号： |  |
| 2 | 工 期 | 日历天 |  |
| 3 | 投标报价 | 小写： 大写： |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 按相关规定 |  |
| 5 | 分包 | 按相关规定 |  |
| 6 | 劳务分包承诺 | 若投标人在中标后将劳务进行分包，必须承诺使用有资质的劳务分包企业，否则投标无效。 |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

- 投标保证金缴纳凭证

及检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（复印件）

五、已标价的工程量清单

六、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明主要施工方法；项目经理部及劳动力配置计划；主要施工机械、设备供应计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全文明施工的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；工期网络图；施工总平面布置图等。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

八、拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |

九、资格审查资料

十、其他材料

附表：

投标人递交各类证明资料原件登记表

投标人：

项目编号及名称：                                         年  月  日

| 序号 | 资料名称 | 发证单位 | 证书编号 | 发证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、证明资料供评标委员会审查评标。

2、证明资料是指营业执照、资质证书、奖励证书、合同等招标文件中要求提供的和投标人认为有必要提供的各种证明资料原件。

以上证书共       本，投标人递交证书人员（签字）：

代理机构经办人（签字）：

年    月    日

投标人收到以上证书人员（签字）：

年    月    日

注：本表为两份，不需装订在投标文件中，填写后在投标时一份附于证明资料原件中，另一份单独提交招标人。