洛宁县人民政府办公室

关于印发《洛宁县电子政务外网建设

实施方案》的通知
各乡（镇）人民政府，县人民政府有关部门，各有关单位：

为深入推进“互联网+政务服务”工作，加快我县电子政务服务平台建设，按照《洛阳市人民政府办公室关于印发<2017年洛阳市电子政务服务平台建设实施方案>的通知》（洛政办明电〔2017〕23号）要求，结合我县实际，制定了《洛宁县电子政务外网建设实施方案》,已经县政府同意，现印发给你们。各相关单位要高度重视，认真按照方案要求完成建设任务，确保我县电子政务外网按时投入运行。
2017年6月27日

洛宁县电子政务外网建设实施方案

为深入推进“互联网+政务服务”工作，加快我县电子政务服务平台建设，按照《洛阳市人民政府办公室关于印发<2017年洛阳市电子政务服务平台建设实施方案>的通知》（洛政办明电〔2017〕23号）要求，结合我县实际，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕洛阳市“9+2”工作布局及深化“放管服”改革要求，以实现政务服务和便民服务在线快捷办理为目标，以“一号申请、一窗受理、一网通办”为核心，推动政府部门业务协同、政务数据共享，促进政务服务线上线下融合、便民服务事项向基层延伸，构建整体联动、部门协调、一网办理的“互联网+政务服务”体系，实现由“群众跑腿”到“信息跑路”、“群众来回跑”到“部门协同办”、“被动服务”到“主动服务”的转变，切实提高人民群众获得感和满意度。

    二、建设目标

    结合当前洛宁县政府电子政务外网建设现状，加快推动地方部门接入网络平台，实现外网的横向纵向联通。到2017年底，建成县、乡、村三级全覆盖的电子政务外网，电子政务服务平台平稳运行；县、乡两级具备网上行政审批及提供政务服务能力；群众及企业关注的重点服务事项实现网上办理。

    三、建设任务
项目一期建设规模覆盖44个具有行政审批事项和服务的单位、18个乡镇政府，为全县提供一个可伸缩、可扩展、高性能的洛宁县电子政务外网，并顺利完成与洛阳市电子政务外网平台对接。
（一）专网接入：各乡镇、各有关单位通过租用运营商MPLS VPN链路或裸光纤方式接入县政府中心机房，务必于2017年7月5日前完成接入工作，并调试通网。（各乡镇政府，各相关单位负责实施）
（二）市县对接：县政府中心机房通过中国联通、河南广电两家运营商提供的双100M双链路实现与洛阳市电子政务外网对接。（县政府信息中心负责实施）

（三）互联网接入：县政府中心机房租用中国联通1000M光纤接入互联网，为各乡镇、各相关单位提供统一互联网出口和上网服务，各单位可根据自身需求选择接入。（县政府信息中心负责实施）

四、保障措施
    （一）加强组织领导。洛宁县电子政务外网建设工作由县政府办公室牵头组织统筹推进，各乡镇、各责任单位要建立工作推进机制，明确责任领导，专人负责，确保工作任务按时完成。7月1日前，将责任领导和责任人报县政府信息中心。

（二）做好技术指导。由县政府信息中心指导各部门建设，并做好相关业务和技术服务工作。（联系人：朱翼飞，联系电话：66231639、15516382321，电子邮箱：lnxxzx@126.com）
（三）强化监督检查。县督查局将对各单位政务外网建设工作开展专项督查，建立工作通报制度，对工作不力的予以通报问责。

附件：1.第一批入网单位清单及技术参数

      2.电子政务外网建设工作联络人员名单

附件2
电子政务外网建设工作联络人员名单
单位名称：

	
	姓名
	单位及职务
	联系方式

	责任领导
	
	
	

	责任人
	
	
	


附件1

	第一批入网单位清单及技术参数

	序号
	部  门
	端口
	设计带宽
	序号
	部门
	端口
	设计带宽

	1
	县政府办公室
	1
	100M
	23
	县行政服务中心
	1
	100M

	2
	县发展和改革委员会
	
	
	24
	县工商行政管理局
	1
	50M

	3
	县人力资源和社会保障局
	
	
	25
	县财政局
	1
	50M

	4
	县统计局
	
	
	26
	县畜牧局
	1
	50M

	5
	县科学技术局
	
	
	27
	县扶贫开发办公室
	1
	50M

	6
	县民族宗教局
	
	
	28
	县教育局
	1
	50M

	7
	县旅游局
	
	
	29
	县民政局
	1
	50M

	8
	县园艺局
	
	
	30
	县卫生和计划生育委员会
	1
	50M

	9
	县人大楼（县司法局）
	
	
	31
	县商务和工业信息委员会
	1
	50M

	10
	县林业局
	1
	50M
	32
	县公共资源交易中心
	1
	50M

	11
	县森林公安局
	
	
	33
	县史志档案局
	1
	50M

	12
	县审计局
	1
	50M
	34
	县农业局
	1
	50M

	13
	县国土资源局
	1
	50M
	35
	县粮食局
	1
	50M

	14
	县委大楼（县委办、县机构编制委员会办公室）
	1
	100M
	36
	县农业机械管理局
	1
	50M

	15
	县国家保密局
	
	
	37
	县规划局
	1
	50M

	16
	县安全生产监督管理局
	1
	50M
	38
	县住房和城乡建设局
	1
	50M

	17
	县质量技术监督局
	
	
	39
	县公安局
	1
	50M

	18
	县人民防空办公室
	
	
	40
	县产业集聚区管理委员会
	1
	50M

	19
	县水利局
	1
	50M
	41
	县残疾人联合会
	1
	50M

	20
	县交通运输局
	1
	50M
	42
	县环境保护局
	1
	50M

	21
	县市政园林管理局
	
	
	43
	县盐业局
	1
	50M

	22
	县文化广电新闻出版局
	1
	50M
	44
	县食品药品监督管理局
	1
	50M

	各乡镇技术参数

	1
	长水镇
	1
	50M
	10
	城关镇
	1
	50M

	2
	小界乡
	1
	50M
	11
	陈吴乡
	1
	50M

	3
	下峪镇
	1
	50M
	12
	回族镇
	1
	50M

	4
	马店镇
	1
	50M
	13
	罗岭乡
	1
	50M

	5
	涧口乡
	1
	50M
	14
	上戈镇
	1
	50M

	6
	河底镇
	1
	50M
	15
	故县镇
	1
	50M

	7
	东宋镇
	1
	50M
	16
	兴华镇
	1
	50M

	8
	底张乡
	1
	50M
	17
	西山底乡
	1
	50M

	9
	城郊乡
	1
	50M
	18
	赵村镇
	1
	50M


